BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktek yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung , tepatnya pada “Proyek konstruksi pipa air bersih dan sumber Air di Kota Baru Parahyangan Padalarang ” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Proyek ini dilakukan untuk menyediakan air bersih khususnya untuk penghuni perumahan kota baru parahyangan blok 11, Padalarang

- Realisasi rencana Time Schedule yang ada jarang terlaksana dengan baik/100 % terlaksana. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan di lokasi sehingga di sesuaikan dengan kondisi lapangan.

- Secara umum pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa factor teknis dan non teknis yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan.

- Penggalian tanah merupakan inti dari pekerjaan pemasangan pipa, disamping itu lamanya pekerjaan penggalian tanah ditentukan oleh kondisi tanah setempat.

- Kesiapan barang-barang yang dibutuhkan sangat menunjang dalam kelancaran suatu pekerjaan.

5.2	Saran

Dari pengalaman Kerja Praktek yang diikuti, saya mencoba memberikan saran bagi proyek terkait, yaitu :

- Pemesanan barang/bahan yang diperlukan bagi proyek seharusnya sudah dipesan jauh sebelum proyek dilaksanakan sehingga pekerjaan tidak terhambat.

- Perlunya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait sehingga apabila terjadi kemacetan di dalam pekerjaan atau kerusakan dapat segera diperbaiki, sehingga tidak mengulur waktu.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara menyelenggarakan diklat dan kursus singkat untuk menutupi kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan yang tinggi.

- Adanya pasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan para pekerja seperti tempat istirahat sementara atau barak dan kebutuhan akan air bersih.